## Slide 1
项目计划书
Project Plan
：
组长：张俊杰
组员：姜哲翔、吴卓伦、饶铃根、寿俐鑫

## Slide 2: 目录
1 标识项目范围与目标
2 交付产品
3 所需工作概述
4 实施整个软件开发活动的计划
5 实施详细软件开发活动的计划
6 进度表和活动网络图
7 项目组织和资源
8 培训
9 项目估算
10 风险管理

## Slide 3
标识项目的目标与范围
01

## Slide 4
标识项目的目标
学生：在线提交作业功能
在线签到功能
在线完成老师布置的作业
网上课程学习
搜索获取学习资料
老师：发布作业
发送给学生成绩
上传学习资料
统计学生考勤状况
项目名称 : 软件工程系列课程教学辅助网站

## Slide 5
项目相关者利益分析
项目全权管理者：张俊杰
参与者：其余四名组员
项目最终收益者：学生以及老师
为了使关心的事项进行全面合作，可能要修改目标。为了促进项目受益者获益最大化，在受控方式下根据收益者而进行项目目标的修改。

## Slide 6
确定组员之间的沟通方法
经讨论，本小组决定以统一时间段集体开会讨论的方式进行沟通

## Slide 7
交付产品
02

## Slide 8
程序
软件名称：浙江大学城市学院软件工程系列课程教学辅助网站
编程语言：java
存储方式：U盘
功能：辅助学生学习，给教师提供跟踪学生学习进度的功能。该软件由组成

## Slide 9
文档
用户操作手册：本手册详细描述软件的功能及学生操作界面，使学生、教师了解具体如何使用该软件，为操作人员提供该软件各种运行情况的有关知识，特别是操作方法的有关细节。
软件维护手册：主要包括软件系统说明、程序模块说明、操作环境、支持软件的说明、维护过程的说明，让人知道怎么维护该软件。

## Slide 10
非移交产品
1.可行性分析报告
2.项目开发计划
3.软件需求说明书
4.概要设计说明书
5.详细设计说明书
6.测试计划
7.测试分析报告
8.开发进度月报
9.项目开发总结报告
10.软件问题报告
11.软件修改报告
12.源程序

## Slide 11
所需工作概述
03

## Slide 12
工作概述
a.对所要开发系统、软件的需求和约束；
b.对项目文档编制的需求和约束；
c.该项目在系统生命周期中所处的地位；
d.所选用的计划/采购策略或对它们的需求和约束；
e.项目进度安排及资源的需求和约束；
f.其他的需求和约束，如：项目的安全性、保密性、私密性、方法、标准、硬件开发和软件开发的相互依赖关系等。

## Slide 13
实施整个软件开发活动的计划
04

## Slide 14
确定软件开发过程
计划过程应覆盖论及它的所有合同条款，确定已计划的开发阶段(适用的话)、目标和各阶段要执行的软件开发活动

## Slide 15
软件开发总体计划
1 需求分析
2 系统设计
3 编码测试
4 文档、产品部署
5 项目总结
开发方法：采用面对对象开发方法

## Slide 16
确定软件产品标准
a.格式标准(如：缩进、空格、大小写和信息的排序)；
b.首部注释标准，例如(要求：代码的名称/标识符，版本标识，修改历史，用途)需求和实现的设计决策，处理的注记(例如：使用的算法、假设、约束、限制和副作用)，数据注记(输入、输出、变量和数据结构等)；
c.其他注释标准(例如要求的数量和预期的内容)；
d.变量、参数、程序包、过程和文档等的命名约定；
e.(若有)编程语言构造或功能的使用限制；
f.代码聚合复杂性的制约。

## Slide 17
可重用的软件产品
1 吸纳可重用的软件产品（确定这些产品的范围和进行评估的准则）
2 开发可重用的软件产品

## Slide 18
05
实施详细软件开发活动的计划

## Slide 19
项目计划和监督
确定项目计划和监督中要遵循的方法。各分条的计划应覆盖合同中论及它的所有条款

## Slide 20
软件计划
1 软件开发计划(包括对该计划的更新)
2 软件测试计划
3 软件安装计划
4 软件移交计划

## Slide 21
软件需求分析
1、建立需求变更控制流程
这个流程可以有效控制变更，以防引发混乱。变更流程定义了如何提出、分析和解决需求变更。
2、对变更进行影响分析
使用需求跟踪矩阵来发现需要更改的需求、代码、功能及其他波及因素，明确实验变更所要花费的代价，以便变更控制委员会做出正确的业务决策。
3、建立基线并控制需求
确定需求基线后，如要变更，就在项目变更上操作。

## Slide 22
软件需求分析
4、维护需求变更的历史记录
历史记录可以方便回溯及了解整个需求变更过程。Sourcetree可以实现这个功能。
5、跟踪需求状态
建立每个需求的属性,包括状态，随时跟踪每个需求的状态、属性，可以对整个需求管理更加得心应手。
6、跟踪需求问题
跟踪需求问题可以监控需求的整体状态，也可以避免在繁杂的开发过程中遗漏问题，以免在开发后期出现重大失误。

## Slide 23
软件需求分析
7、维护需求跟踪矩阵
在开发早期建立并维护跟踪矩阵，把需求、功能、代码、测试关联在一起并跟踪他们，当需求变更时可以通过矩阵清楚地发现其他需要更改的地方。
8、使用需求管理工具
使用需求管理工具，方便在数据库中存储各类的需求、需求变更及管理。

## Slide 24
06
进度表和活动网络图

## Slide 25
a.进度表，标识每个开发阶段中的活动，给出每个活动的初始点、提交的草稿和最终结果的可用性、其他的里程碑及每个活动的完成点.
b.活动网络图，描述项目活动之间的顺序关系和依赖关系，标出完成项目中有最严格时间限制的活动。

## Slide 26
07
项目组织和资源

## Slide 27
确定组织结构，包括涉及的组织机构、机构之间的关系、执行所需活动的每个机构的权限和职责
人力资源，包括：
1)一共5人，每人每周一小时。
2)按职责
项目经理（1人），文档员（3人），会议记录员（1人）。

## Slide 28
08
培训

## Slide 29
技术要求：
（1）小组成员应熟练掌握项目管理工具git以及其可视化工具sourcetree；
（2）小组成员应掌握uml；
（3）小组成员应具有一定的项目开发经验；
（4）项目经理应具备协调各个组员工作的能力；
（5）项目经理应具备提升团队协同力的能力；
（6）代码开发人员掌握项目开发流程。
培训计划
（1）项目管理工具培训（第一周第二周完成培训）
（2）uml学习（贯穿整个学期）

## Slide 30
09
项目估算

## Slide 31
工作量估算
工作量需要每人每周1小时左右，一共5人。每周5个工时。
一共17周，共计105工时。
成本估算
只需要team building即可。每次200元，分15次。共计3000元。
关键计算机资源估算
cpu皆为i7-7700，拥有足够的cpu资源。
硬盘容量充足，拥有足够存储空间。

## Slide 32
10
风险管理

## Slide 33
风险管理
包括：需求变更风险、沟通不良风险、缺乏领导支持风险、进度风险、质量风险、系统性能风险、工具风险、技术风险、团队成员能力和素质风险、团队成员协作风险、系统运行环境风险

## Slide 34
谢谢观看
THANK YOU!